BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

Tuần 1 (Từ ngày 01/12/2025 đến ngày 07/12/2025)

1. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đồ án: HN-Melody – Trang Web nghe nhạc trực tuyến.

- Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu Nghĩa - MSSV: 170123789.

- Giảng viên hướng dẫn:

2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Trong tuần 1, em đã hoàn thành các hạng mục khởi tạo và xây dựng nền tảng cho dự án, cụ thể:

| STT | Tên công việc | Tiến độ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo dự án |  |  |
| - Tạo Repository GitHub, mời giảng viên (Collaborator). |  | Hoàn thành |  |
| - Tạo cấu trúc thư mục (src, thesis, progress-report). |  | Hoàn thành |  |
| - Tạo và viết file README.md chi tiết, đúng yêu cầu. |  | Hoàn thành |  |
| - Commit lần đầu, khởi tạo dự án. |  | Hoàn thành |  |
| 2 | Cơ sở dữ liệu (Database) |  |  |
| - Thiết kế và tạo CSDL MusicWebDB trên SQL Server. |  |  |  |
| - Tạo các bảng: BaiHat, TheLoai, NgheSi. |  |  |  |
| - Nhập dữ liệu mẫu để kiểm thử. |  |  |  |
| 3 | Xây dựng Project |  |  |
| - Tạo Project ASP.NET Web Forms trên Visual Studio 2022. |  |  |  |
| - Cấu hình kết nối SQL trong Web.config.. |  |  |  |
| 4 | Giao diện (Frontend) |  |  |
| - Xây dựng Master Page (Site.Master) với Header, Sidebar, Footer, Player Bar. |  |  |  |
| - Thiết kế trang chủ (Default.aspx) với Banner, Danh sách bài hát, Bảng xếp hạng. |  |  |  |
| - Tích hợp chế độ Dark Mode/Light Mode. |  |  |  |

3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC (MINH HỌA)

- Hình 1: Cấu trúc thư mục trên GitHub.

- Hình 2: Sơ đồ Database trong SQL Server.

- Hình 3: Giao diện Trang chủ (Chế độ tối).

- Hình 4: Giao diện Trang chủ (Chế độ sáng - nếu có chụp).

4. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO (TUẦN 2)

- Xây dựng trang chi tiết bài hát (Player.aspx): Đĩa quay, lời bài hát chạy.

- Xử lý logic phát nhạc: Chuyển bài, tua nhạc.

- Xây dựng chức năng Đăng ký / Đăng nhập.

- Tạo trang thông tin cá nhân (Profile).

5. KHÓ KHĂN & ĐỀ XUẤT

- Khó khăn: Gặp một số lỗi khi cài đặt SQL Server nhưng đã khắc phục xong.

- Đề xuất: Không có.